# **Planejamento da Sprint 1**

Data de Início: 22/03/23

Data de Término: 29/03/23

Total de Pontos Planejados: *25*

## **Introdução**

O objetivo desta sprint foi, quanto à equipe, dispersar o conhecimento da aplicação em seus dois âmbitos (back e front-end), portanto, cada um ficou responsável por finalizar suas histórias nestes dois campos.

## **Papéis Scrum**

* Scrum Master: Pedro Fellip
* Product Owner: Caroline Almeida

## **Histórias Alocadas para a Sprint**

## **Overview**

| **História** | **É Dívida Técnica?** |
| --- | --- |
| 01 - Pesquisar Projeto | ❌ |
| 02 - Conectar Conta ao Github | ❌ |
| 03 - Manter Release | ❌ |
| 04 - Manter Sprints | ❌ |
| 05 - Manter História | ❌ |

### **01 - Pesquisar Projeto**

* Responsáveis: Pedro Henrique, Júlia Vasconcelos, Pedro Fellip e Caroline Almeida
* Pontuação: 2 pontos.

### **02 - Conectar Conta ao Github**

* Responsáveis: Pedro Henrique, Júlia Vasconcelos, Pedro Fellip e Caroline Almeida
* Pontuação: 8 pontos.

### **03 - Manter Release**

* Responsáveis: Pedro Henrique, Júlia Vasconcelos e Pedro Fellip
* Pontuação: 5 pontos.

### **04 - Manter Sprints**

* Responsáveis: Pedro Henrique, Júlia Vasconcelos, Pedro Fellip e Caroline Almeida
* Pontuação: 5 pontos.

### **05 - Manter História**

* Responsáveis: Pedro Henrique, Júlia Vasconcelos, Pedro Fellip e Caroline Almeida
* Pontuação: 5 pontos.